附件一：

**《政府工作报告》有关内容名词注释**

1.“PPP”（P2）：为Public-Private Partnership的简称，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

2.“两不愁、三保障”（P2）：不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

3.“10+2”扶贫工程（P2）：健康扶贫、教育扶贫、产业发展扶贫、就业扶贫、易地搬迁扶贫、危旧房改造扶贫、村庄整治扶贫、基础设施建设扶贫、生态保护扶贫、社会保障扶贫、电商扶贫、光伏扶贫工程。

4.“七个一”工程（P2）：一个发展规划、一个产业基地、一个电商服务站、一个光伏发电站、一个合作社、一个村级河长办、一个红白喜事理事会。

5.“个十百千”升级工程（P4）：省级层面争取创建1个以上国家级农业高新技术产业示范区，在贫困县（市、区）建设10个左右国家级或省级农业科技园区、星创天地等，动员组织市县科技管理部门、高校、院所、园区、企业等与贫困县（市、区）建立100个左右科技扶贫帮扶结对，支持科技特派团通过服务农林企业、合作社对接帮扶1000个左右贫困村，助力打赢脱贫攻坚战。

6.城市“双修”（P5）：是指生态修复、城市修补。

7.“AQI”（P5）：空气质量指数（Air Quality Index）的简称。

8.“四小”行业（P6）：小作坊、小餐饮、小食杂店、小摊贩。

9.“雪亮工程”（P6）：公共安全视频监控建设联网应用。

10.“放管服”（P6）：简政放权、放管结合、优化服务。

11.“一河两岸”（P11）：定江河及其河道两岸。

12.铜鼓“三色”（P11）：红色之魂、绿色之美、古色之韵。

13.有机农业“111125”工程（P14）：第一个“1”是建设智慧农业，用大数据体系完成农产品生产，质量可追溯；第二个“1”是打造有机梨或有机茶区域公共品牌；第三个“1”是设立省级生态有机示范园，打造全域有机农业展示窗口；第四个“1”是整镇推进高标准农田建设；“2”是建设千亩中药材基地两个、千亩富硒水稻基地一个；“5”是完成稻油轮作基地建设五千亩。

14.“三权”分置（P14）：农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权分置并行。

15.“三品一标”（P15）：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志。

16.“四好农村路”（P16）：建好、管好、护好、运营好农村路。

17.“四尘、三烟、三气”（P16）：建筑工地扬尘、道路扬尘、运输扬尘、堆场扬尘；餐饮油烟、烧烤油烟、垃圾焚烧浓烟；机动车尾气、工业废气、燃煤锅炉烟气。

18.“四长三员”（P16）：河长、库长、河道警长、水库警长和护河员、护湖员、义务监督员。

19.“5511”工程倍增计划（P17）：“十三五”规划期间，省级层面新建50个国家级创新平台和载体、新增50个国家级创新人才和团队、实施100项重大科技专项和新增1000家高新技术企业。

20.“双培育”工程（P17）：培育高新技术企业和科技型中小企业。

21.“四最”营商环境（P20）：政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的营商环境。

22.“四联合”改革（P20）：推进工程建设项目联合图审、联合测绘、联合勘验、联合验收。

23.“三园两栏一水”（P28）：“三园”是指标准化建设果园、花园、菜园；“两栏”是指规范化建设家禽栏、猪栏，“一水”是指生态化建设水塘。打造富有山区特色的果蔬满园、鸟语花香、畜吟禽唱、人欢鱼跃的生态庭院。

附件二：

2019年《政府工作报告》民生工程

| **类别** | **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **开工时间** | **竣工**  **时间** | **责任**  **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **脱**  **贫**  **攻**  **坚**  **工**  **程** | 1 | 贫困人口、贫困村年度减贫任务 | 实现2639名建档立卡贫困人口脱贫，12个深度贫困村整村退出。 | 2019.03 | 2019.12 | 县扶贫办  各乡镇（场） |
| 2 | 移民搬迁项目 | 完成港口、棋坪、排埠、大塅、三都工业园等移民搬迁安置点建设，搬迁建档立卡贫困人员1469人。 | 2019.03 | 2019.12 | 县扶贫办  相关乡镇 |
| **农**  **田**  **水**  **利**  **工**  **程** | 3 | 高标准农田改造 | 在全县范围内完成高标准农田建设17000亩。 | 2019.10 | 2020.04 | 县农业农村局  相关乡镇 |
| 4 | 防洪工程、河道整治工程 | 1.永宁镇防洪工程：实施永宁镇丰田村河道综合治理，全长3.37km，工程受益人口3800人，保护耕地6600亩。  2.三都镇防洪工程：实施三都镇河道综合治理，全长4km，工程受益人口4500人，保护耕地5100亩。  3.大塅镇河道整治工程：实施大塅镇河道整治工程，全长4.2km，工程受益人口11000人，保护耕地1400亩。 | 2018.11 | 2019.12 | 县水利局  相关乡镇 |
| 5 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 实施农村饮水安全巩固提升工程，改善32个村的饮水工程现状，受益人口24802人，其中贫困人口2853人。 | 2019.03 | 2019.12 | 县水利局  相关乡镇 |
| **城**  **乡**  **建**  **设**  **工**  **程** | 6 | 城市棚户区改造 | 完成2019年度城市棚户区改造任务，启动凤凰小区棚改安置房、公租房建设。 | 2019.08 | 2021.10 | 县住建局  县征补办  社管委 |
| 7 | 农村危旧房改造 | 完成143套农村危旧房改造。 | 2019.01 | 2019.12 | 县住建局  相关乡镇 |
| 8 | 新农村建设 | 在全县范围内完成100个新村点改造提升。 | 2019.03 | 2019.12 | 县农业农村局相关乡镇 |
| 9 | 生态修复、城市修补工程 | 1.改造背街小巷5条：实施路面整修、硬化，配套排水、排污设施，总长度约750米。  2.县城规划区内新增停车位300个。  3.新建公厕5座、改建公厕2座。 | 2019.01 | 2019.12 | 县城管局 |
| 10 | 新自来水厂项目 | 完成日供水5万吨的新自来水厂项目建设。新建拦水构筑物、水处理构筑物、泵房、办公楼、配水主干管等设施。 | 2018.01 | 2019.12 | 县住建局 |
| 11 | 饮用水源备用水源地项目 | 在大沩山葛藤坳新建小（二）型水库1座，总库容97.3万m³，确保铜鼓县城区45万m³/月的应急供水，同时作为常规水源保障0.8万m³/天的常规供水规模。 | 2019.06 | 2019.10 | 县水利局  县生态环境局 |
| 12 | 绿色殡葬改革 | 完成县级新公墓山建设、投用。 | 2018.04 | 2019.09 | 县民政局 |
| 启动并抓好老公墓山搬迁工作。 | 2019.08 | 2020.06 | 县民政局 |
| 完成镇、村两级公益性墓地建设。 | 2018.12 | 2019.04 | 县民政局  相关乡镇 |
| **城**  **乡**  **建**  **设**  **工**  **程** | 13 | 法院审判大楼项目 | 完成法院审判大楼主体工程建设。 | 2018.09 | 2019.12 | 县法院 |
| 14 | 温泉220kV输变电工程、10kV及以下配电网建设和改造工程、棋坪110kV输变电工程 | 温泉220kV输变电工程：完成220Kv变电站及配套设施建设，完成变电站设备调试并投运。 | 2018.03 | 2019.12 | 县供电公司  相关乡镇 |
| 10kV及以下配电网建设和改造工程：投资2261万元，新建10kV线路33.9km，改造10kV线路22.9km，新建、改造配变台区31台，改造低压线路62.2km。 | 2019.03 | 2019.12 |
| 棋坪110kV输变电工程：投资4800万元，新建110千伏变电站1座。 | 2019.03 | 2020.12 |
| **道**  **路**  **交**  **通**  **工**  **程** | 15 | 江头至县城一级公路改建、带溪至八叠岭二级公路改建、铜鼓至棋坪二级公路改建、大塅至金鸡桥路网工程 | 江头至县城一级公路改建：全长9km，双向四车道。 | 2019.05 | 2020.12 | 县公路分局 |
| 带溪至八叠岭二级公路改建：全长12km，双向两车道。 | 2018.05 | 2019.12 |
| 铜鼓至棋坪二级公路改建：全长39km，双向两车道。 | 2018.04 | 2019.12 |
| 大塅至金鸡桥路网工程：全长14.6km，双向两车道。 | 2018.11 | 2019.12 |
| 16 | 城南西路延伸项目 | 道路全长4.2km，双向四车道。 | 2019.03 | 2019.10 | 县交通局 |
| 17 | 农村公路项目 | 新建农村公路157.5km，其中深度贫困村89.8km，改造危桥15座。 | 2019.03 | 2019.12 |
| **安**  **全**  **稳**  **定**  **工**  **程** | 18 | 雪亮工程（含农村） | 城区新建150个监控点，建设20个人脸识别、30个微卡口，完善智能化后台和网络安全设备。行政村实行全覆盖。摄像头采用人脸识别、人车一体化和星光机等智能化设备，可实现后台智能化功能。 | 2019.03 | 2019.12 | 县公安局  各乡镇（场） |
| 19 | 县级突发事件预警信息发布平台 | 在县气象局建设县级突发事件预警信息发布平台，总投资188.5万元。 | 2018.12 | 2019.03 | 县气象局 |
| **教**  **育**  **医**  **疗**  **工**  **程** | 20 | 县中医院大楼项目 | 完成占地面积1600㎡、建筑面积9688㎡的县中医院医技大楼建设并投入使用。 | 2017.12 | 2019.12 | 县卫健委 |
| 21 | 乡镇敬老院建设项目 | 全面推广乡镇敬老院“三园两栏一水”改造提升经验做法。启动温泉镇敬老院项目建设，完成高桥乡敬老院主体工程建设，完成三都镇敬老院后续工程并投用。强化乡镇敬老院管理服务水平，进一步提高供养老人居住生活满意率。 | 2018.06 | 2019.12 | 县民政局  相关乡镇 |
| 22 | 温泉镇九年一贯制学校建设项目、永宁明德小学改扩建项目 | 温泉镇九年一贯制学校建设项目：推进温泉九年一贯制学校建设，建筑面积约8000㎡，容纳学生1000人。 | 2018.10 | 2019.12 | 县城投公司 |
| 永宁明德小学改扩建项目：改扩建项目总面积16.2亩，新建校舍建筑面积约6000㎡及配套附属设施建设。 | 2019.01 | 2019.12 |
| 23 | 县一小、二小改扩建项目 | 县一小改扩建项目：推进县一小改扩建工程，续建教学楼2212㎡，新建科技楼1950㎡，实施200米田径运动场改造及附属设施建设。 | 2018.09 | 2019.12 | 县教体局 |
| 县二小改扩建项目：推进县二小改扩建工程，续建校舍面积2663㎡，实施200米田径运动场改造及附属设施建设。 | 2018.10 | 2019.12 |